ПРОЄКТ

громади мікрорайону «Корабел» м. Херсона

для реалізації на території

Херсонського ясел-садка №80 комбінованого типу

Херсонської міської ради

вул. Патона, 6а

м. Херсон

ТЕМА ПРОЄКТУ:

«Безпека та благоустрій для жителів мікрорайону».

Заміна старої огорожі на нову

в закладі дошкільної освіти №80 комбінованого типу

Додаток 1

до Положення про

громадський бюджет

у місті Херсоні

ФОРМА ПРОЄКТУ,

реалізація якого планується за рахунок коштів

громадського бюджету м. Херсон у 2021 році

| Ідентифікаційний номер проекту (вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) |  |
| --- | --- |
| Дата надходження проекту (заповнюється уповноваженим робочим органом) |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові особи уповноваженого робочого органу, що реєструє проект: | (підпис) |

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

- Назва проєкту: «Безпека та благоустрій для жителів мікрорайону»

Заміна старої огорожі на нову в закладі дошкільної освіти №80

- Пріоритетні напрямки проєкту (необхідне підкреслити і поставити знак «X»):

- облаштування тротуарів — □

- естетичне облаштування міста-х

- дороги —□

- будівництво спортивних та дитячих майданчиків —□

- облаштування зон (в тому зi створенням точок  доступу до інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм — □

- вуличне освітлення -□

- розвиток вело- та бігової інфраструктури — □

- заходи з енергозбереження (використання відновлювальних  джерел енергій) — □

- інше-□

- Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо):

вулиця Патона 6а, мікрорайон «Корабел», м. Херсон, Херсонський ясла-садок №80 комбінованого типу Херсонської міської ради, кадастровий номер 6510136600:10:001:0050

- Короткий опис проєкту:

Демонтаж старої огорожі 305 м²,  встановлення нової огорожі, хвіртки, воріт, освітлення на території закладу дошкільної освіти №80

- Опис проекту(основна мета проекту; проблема, на вирішення  якої він спрямований; зanponoновані  рішення;   пояснення щодо того, чому саме це завдання повинно бути реалізоване i яким чином його   вплине на падальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкти, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідальність стратегічним пріоритетами  і цілями розвитку міста. Якщо проект має капітальний характер, зазначяється можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами):

Ясла-садок розміщений в житловій зоні. З моменту заснування садочка огорожа не оновлювалася. Це псує естетичний вигляд вулиці, де проходять жителі та гості мікрорайону «Корабел». Огорожа не забезпечує охорону комунальної власності і безпеку дітей. Нова огорожа слугуватиме  довше, матиме кращий зовнішній вигляд, що вплине на позитивне сприйняття місцевими жителями навколишнього простору, а діти отримають безпечне перебування на території закладу дошкільної освіти №80.

У цілому це покращить рівень благоустрою мікрорайону «Корабел» міста Херсона, що відповідає «Стратегічному плану економічного розвитку  міста Херсона» пункт B.1.3.

- Обґрунтування бенефіціарів  проєкту (ocновні  групи  мешканців, які  зможуть користуватися результатами проекту):

- вихованці закладу дошкільної освіти №80 та їх батьки - 375 чоловік;

- майбутні вихованці – 125 чоловік;

- випускники закладу дошкільної освіти;

- мешканці мікрорайону - 30000 чоловік;

- колектив закладу дошкільної освіти №80 – 30 чоловік.

- Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проєкту:

- Забезпечення освітлення мікрорайону в темну частину доби,  безпечного перебування дошкільнят та дорослих на території закладу дошкільної освіти №80.

- Покращення естетичного вигляду мікрорайону та змінення на краще навколишнього простору.

- Орієнтована вартість (кошторис) проєкту (всі складові проекту та їхня орієнтована вартість):

| Складові завдання | Орієнтована вартість, гривень |
| --- | --- |
| 1. Демонтаж старої огорожі, воріт та хвіртки | - 25000 грн. |
| 2. Закупівля матеріалів: -секції огородження; -ворота; -хвіртка; -між секційне кріплення; -освітлення; | - 283560 грн. - 20000 грн. - 10000 грн. - 50400 грн. - 67500 грн. |
| 3. Встановлення секцій огородження з елементами кріплень | - 50000 грн. |
| 4. Встановлення хвіртки | - 3000грн |
| 5. Встановлення воріт | - 5000 грн. |
| 6. Встановлення освітлення | - 60000 грн. |
| РАЗОМ: | 574460 грн. |

- Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які зареєстровані або проживають на території м. Херсона, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей проєкт (окрім його авторів), що додається для малих проєктів та 50 осіб для великих. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку в паперовій формі).

- Контактні дані автора проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

- висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для __________________________зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

…………………………….

Примітка:

Контактні дані авторів проектів (тільки для Херсонської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка є недоступною для громадськості.

- Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографії фрагментів старої горожі,

б) план земельної ділянки із зазначеним місцем реалізації проекту;

в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (варіанти секцій огорожі, схеми тощо)