**ПРОЕКТ**

**Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41**

**Херсонської міської ради**

**за рахунок коштів громадського бюджету м. Херсона у 2020**році

**«Безпечне покриття спортивного майданчика».**

**ФОРМА ПРОЕКТУ,**

**реалізація якого планується за рахунок коштів  
громадського бюджету м. Херсон у 2020 році**

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний номер проекту  *(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )* |  |
| Дата надходження проекту  *(заповнюється уповноваженим робочим органом)* |  |
| *Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого робочого органу, що реєструє проект:* | *(підпис)'* |

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

*1. Назва проекту (не більше 15 слів):*

«Безпека та благоустрій для дітей».

*2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак "X"):*

* облаштування тротуарів - □
* естетичне облаштування міста - **ν**
* дороги - □
* будівництво спортивних та дитячих майданчиків - **ν**
* облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм - □
* вуличне освітлення - □

© розвиток вело- та бігової інфраструктури - □

в заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) - □

® інше - □

*3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо****,*** *тощо):*

* адреса: Україна, м. Херсон, вул. Карбишева, 30

назва установи: Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41

Херсонської міської ради

* кадастровий номер земельної ділянки: 6510136900:15:003:0062

*4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів):*

Створення комфортних умов для проведення дозвілля, свят, важливих подій, відпочинку під час перерв,проведення змагань між школами,занять гуртків. Територія шкільного подвір’я площею 1300 кв. м. вкрита застарілим асфальтовим покриттям та зіпсованими плитами. На подвірні встановлений сучасний ігровий майданчик та тренажери які встановлені на зіпсованому асфальті та виникає небезпечність для їх використання.

*5. Опис проекту.*

**Основна мета проекту:**

* демонтаж старого асфальтованого покриття та плитки;
* придбання необхідного матеріалу;
* обладнання штучним покриттям шкільного подвір’я.;
* створення комфортних безпечних умов для ігор, дозвілля, проведення шкільних свят, відпочинку та розвитку учнів.

**Проблема:**

Відсутність комфортних безпечних умов перебування учнів на свіжому повітрі для правильного фізичного розвитку та проведення дозвілля в колективі під час перерв, прогулянок груп продовженого дня,проведення роботи гуртків,занять учнів зі строєної підготовки на уроках «Захист України», проведення свят, важливих подій у школі та мікрорайоні, проведення змагань між школами.

**Запропоноване рішення:**

Укладка нової плитки на території подвір’я школи №41дає підвищення безпеки дозвілля дітей, поліпшення комфорту учнів, їх емоційного стану.

**6**. **Обґрунтування бенефіціарів проекту:**

* доступ для всіх 3120 дітей, які проживають у мікрорайоні школи, контингент учнів школи з кожним роком буде збільшуватись;
* фізичний розвиток учнів;
* підвищення безпеки дозвілля дітей;
* покращення емоційного стану та здоров’я дітей під час перебування на подвір’і.

**7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:**

Завдяки реалізації проекту освітній заклад отримує нове покриття подвір’я, що забезпечить створення зони активного і безпечного перебування дітей, підвищить рівень комфорту для проведення активного відпочинку на свіжому повітрі, свят та відзначення важливих подій в країні.

**8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (**всі складові проекту та їхня орієнтовна вартість):

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, гривень** |
| **Демонтаж старого асфальту** | 66000,00 |
| **Покриття з гумової плитки 1003 м2** | грн. |
| Плитка гумова 500х500х20 ( з урахуванням вартості    доставки Бровари-Херсон) | 601 800,00 |
| Поребрик ( з урахуванням транспортних витрат) | 6180,00 |
| Відсів ( з урахуванням транспортних витрат) | 60 800,00 |
| Клей поліуретановий ( з урахуванням транспортних витрат) | 40 000,00 |
| Матеріали для встановлення поребриків | 10 000,00 |
| Робота по укладанню гумової плитки | 120 360,00 |
| Робота по встановленню поребриків | 6180,00 |
| **Покриття з тротуарної плитки 317 м2** |  |
|  |  |
| Плитка тротуарна кольорова ( з урахуванням транспортних витрат) | 61 815,00 |
| Поребрик ( з урахуванням транспортних витрат) | 5220,00 |
| Відсів ( з урахуванням транспортних витрат) | 19 200,00 |
| Матеріали для встановлення поребриків | 8500,00 |
| Робота по встановленню поребриків | 5220,00 |
| Роботи по укладанню тротуарної плитки | 38 040,00 |
| Єдиний податок 5% | 51754,00 |
| **Разом:** | **1 101 069,00** |

**9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років,** які зареєстровані або проживають на території м. Херсона, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), **та підтримують цей проєкт (окрім його авторів), що додається для малих проєктів та 50 осіб для великих.** Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки *(необхідно додати оригінал списку в паперовій формі)*.

**10. Контактні дані автора/авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо** *(необхідне підкреслити)*:

а) висловлюю  свою  згоду  на  використання  моєї  електронної  адреси arnautovaelena1985@gmail.com……………………………………………...……..…  для зазначених вище цілей

**Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси** ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

         Примітка:

Контактні дані авторів проєктів (тільки для Херсонської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка є недоступною для громадськості.

**11. Інші додатки** (якщо необхідно):

a) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту,

в) інші матеріали, суттєві для поданого проєкту (креслення, схеми тощо)