ФОРМА ПРОЄКТУ,

реалізація якого планується за рахунок коштів

громадського бюджету м. Херсон у 2022 році

| Ідентифікаційний номер проєкту (вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) |  |
| --- | --- |
| Дата надходження проєкту (заповнюється уповноваженим робочим органом) |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого робочого органу, що реєструє проєкт: | (підпис) |

1. Назва проєкту:   Облаштування мультифункціонального спортивного майданчика.

2. Пріоритетні напрямки проєкту:

● облаштування тротуарів – □                   ● естетичне облаштування міста – □

● дороги – □                 ● будівництво спортивних та дитячих майданчиків –

● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного доступу до мережі  Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм – □ ● вуличне освітлення – □         ● розвиток вело- та бігової інфраструктури – □ ● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) – □ ● інше – □

3. Місце реалізації завдання:

Проєкт планується реалізувати на земельній ділянці з кадастровим номером 6510136600:06:003:0066, де розташована Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 Херсонської міської ради за адресою: вул. Сухарна, 9/4, м. Херсон

4. Короткий опис проекту:

Проєкт передбачає реконструкцію застарілого спортивного майданчика, площею 525 кв м, на сучасний універсальний спортивний майданчик з гумовим покриттям. Планується розподіл поля для гри в баскетбол, волейбол і міні-футбол.

Мультифункціональний спортивний майданчик – буде відігравати роль магніту, що розвиватиме фізично  молодь мікрорайону Сухарне в різних направленнях, заохочуватиме до спорту з дотриманням безпечності. Реалізація проєкту сприятиме комфортному та різноманітному проводженню дозвілля, зростанню інтересу дітей та молоді до різних видів спорту

5. Опис проєкту:

Мета проєкту - створити комфортний осередок для занять з фізичної культури та спортивно - ігрового дозвілля молоді, активізувати рухову активність дітей та зміцнення їх здоров'я, залучити якомога більшу кількість молоді мікрорайону Сухарне до занять спортом.

У мікрорайоні Сухарному на території Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 існує спортивний майданчик (1977 року будівництва) для занять фізичною культурою, але він знаходиться в незадовільному стані: покриття грунтове, травматичне, спортивний інвентар не відповідає сучасним вимогам безпечності, частина огорожі пошкоджена або зовсім відсутня. На цій території проводяться уроки фізичної культури для учнів школи, тобто наших дітей, завжди організовуються шкільні спортивні змагання. Після уроків тут збирається багато молоді мікрорайну Сухарне для активного дозвілля. Цей спортивний майданчик є своєрідним «магнітом», що притягує активну молодь, але чим далі, тим небезпечніше стають заняття на цьому майданчику.

Пропонуємо облаштувати мультифункціональний спортивний майданчик з поліуретановим покриттям зеленого кольору на бетонній  армованій основі з розміткою для 4 гральних майданчиків, де будуть встановлені міні футбольні ворота з сітками (2 шт.), волейбольні стійки з сіткою (2 шт.), баскетбольні стенди (4 шт.), 4 лавки для вболівальників, 2 урни. Графік роботи майданчика буде наступний: з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 18.00 – проведення шкільних занять, змагань, спортивних заходів, з 18.00 до 20.00 – вільний доступ мешканців мікрорайону Сухарне. У вихідні, неробочі та святкові дні майданчик працюватиме з 9.00 до 11.00 та з 17.00 до 20.00.

Вважаємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу отримувати нашим дітям гідну фізичну підготовку в комфортних сучасних умовах, відкриє доступ громаді до оновленої інфраструктури, дітям та батькам реалізувати свої мрії, проводити дозвілля поруч із домом, збільшить кількість спортивних гуртків на базі школи, дозволить проводити спортивні змагання та турніри серед мешканців мікрорайону.

Реалізацією проєкту враховано проведення всіх будівельних та оздоблювальних робіт.

6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту:

- 2000 мешканців територіальної громади,

- 300 учнів,

- 600 вчителів та батьків школи.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проєкту:

Поява мультифункціонального спортивного майданчику стане місцем для:

- проведення сучасних уроків фізкультури,

- активного дозвілля дітей на свіжому повітрі,

- задоволення потреб у руховій активності та у спілкуванні дітей різного віку, а батьків позбавить вимушеної необхідності водити дітей на майданчики далеко від будинку,

- збільшення спортивних гуртків,

- згуртування місцевої громади;

стане своєрідним «магнітом», що залучатиме мешканців до спортивного та культурного проведення дозвілля, а, значить, сприятиме розвитку здорової, вихованої, європейської нації.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту:

Загальна вартість майданчика з урахуванням будівельних робіт, проекту, технагляду,    експертизи проекту 1 499 995,00 грн.

| Складові завдання | Орієнтовна вартість |
| --- | --- |
| 1. Планувальні роботи, облаштування вирівнюючого шару зі щебеню для вирівнювання перепаду висот, облаштування бетонної армованої основи | 577 500,00 |
| 2. Облаштування поліуретанового покриття 10 мм з розміткою 4 гральних майданчиків | 446 250,00 |
| 3. Облаштування огорожі майданчика h=4м: на висоту 2 м – металева огорожа з ПВХ покриттям діаметр проволоки 4,5 мм, чарунка 50х200, на висоту від 2 м до 4 м – сітка-гасник з вологостійкого шнура 3,5 мм | 166 050,00 |
| 4. Встановлення спортивного обладнання з урахуванням доставки: Міні футбольні ворота з сітками 2 шт Волейбольні стійки з сіткою 2 шт Баскетбольні стенди 4 шт | 123 000,00 |
| 5. Встановлення 4 лавок та 2 урн з урахуванням доставки | 25 100,00 |
| 6. Облаштування покриття з тротуарної плитки перед 2 входами на спортивний майданчик | 5400,00 |
| 7. Обсипка відсівом по периметру майданчика на ширину 50 см | 6200,00 |
| 8. Сітка – гасник за міні-футбольними воротами | 9 000,00 |
| 9. Податки | 91 735,00 |
| 10. Технагляд | 33 960,00 |
| 11. Проект | 10 000,00 |
| 12. Експертиза проекту | 5800,00 |
| РАЗОМ: | 1 499 995,00 |

9. Контактні дані автора/авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

а) Я, Бєлова Оксана Вікторівна, висловлюю  свою  згоду  на  використання  моєї  електронної  адреси:  mironkcyny1990@gmail.com

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси Оксана Бєлова

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

# Text boxes

Х˅