Додаток 1

до Положення про громадський бюджет               у місті Херсоні

ФОРМА ПРОЄКТУ,

реалізація якого планується за рахунок коштів

громадського бюджету м. Херсон у 2022 році

| Ідентифікаційний номер проєкту (вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) |  |
| --- | --- |
| Дата надходження проєкту (заповнюється уповноваженим робочим органом) |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого робочого органу, що реєструє проєкт: | (підпис) |

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проєкту (не більше 15 слів):

«Мистецька школа починається з порогу»

2. Пріоритетні напрямки проєкту (необхідне підкреслити і поставити знак "Х"):

● облаштування тротуарів – Х    ● естетичне облаштування міста – □

● дороги – □                 ● будівництво спортивних та дитячих майданчиків – □

● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного доступу до мережі  Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм – □ ● вуличне освітлення – □         ● розвиток вело- та бігової інфраструктури – □ ● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) – □ ● інше – □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо):

вул. Старообрядницька,42, КЗ СМО «Школа мистецтв № 1» ХМР

Корабельна районна у м. Херсоні рада

Кадастровий номер 6510136600:01:001:1778

4. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів):

Проект передбачає реконструкцію тротуару навколо будівель КЗ СМО «Школа мистецтв № 1» ХМР, шляхом заміни асфальтового покриття на тротуарну плитку, що підвищить безпеку відвідувачів закладу та мешканців району, покращить естетичний вигляд міста.
Цей проект планується як складова власного проекту Школи «Кольори життя» (розпис стіни на розі вул Старообрядницької та Шалом-Алейхема та будівель Школи)

2                                         Продовження додатка 1

5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проєкт має капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проєкту особами з особливими потребами):

На разі актуальною є проблема безпечного проходу навколо будівель КЗ СМО «Школа мистецтв №1» ХМР. Асфальтове покриття частково зруйноване, має нерівну поверхню, що становить небезпеку для мешканців району.

Для вирішення цієї проблеми рекомендовано укладання тротуарної плитки, яка є безпечною для пішоходів (менше травматизм при падінні) та екологічною для навколишнього середовища (менше затримується волога та полегшується очистка поверхні від снігу). Крім того при облаштуванні тротуарів буде передбачено виконання з’їздів та заїздів для осіб з особливими потребами, що є обов’язковою вимогою для всіх сучасних закладів з обслуговування населення.

Проект  відповідає Програмі   економічного і соціального розвитку міста Херсона на 2019-2021 роки, а саме

п.2. Забезпечення життєдіяльності населення, збереження зовнішнього вигляду та благоустрою міста;

п.3.  Забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для їхнього життя та  розвитку, підвищення стандартів освіти, підтримки інклюзивного середовища в місті.

6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проєкту):

Бенефіціарами проєкту є жителі вулиць Старообрядницької та Шалом-Алейхема, вихованці Школи мистецтв №1 – 380 дітей, їх батьки – 400 осіб, працівники закладу – 50 осіб, гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проєкту:

- Комфортний та безпечний прохід по тротуарах

- Покращення естетичного вигляду вулиці, мікрорайону та міста.

- Підвищення рівня довіри, поваги мешканців мікрорайону, батьків до закладу та міста.

3                                         Продовження додатка 1

Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їхня  орієнтовна вартість):

| Складові завдання | Орієнтовна вартість, гривень |
| --- | --- |
| Тротуарна плитка 316 м2 (орієнована вартість 220 грн. м2) | 69520грн. |
| Поребрики з бетону 35 шт (орієнована вартість 78,63 грн. шт) | 2 752грн. |
| Камені бетонні бортові 25 шт (орієнована вартість 172грн. шт) | 4300грн |
| Плитка тактильна 300х300 1,8 м2 (орієнована вартість 685,15грн.) | 1233 грн. |
| Портландцемент 400 | 5495 грн. |
| Відсів щебню 69м3 | 40000 грн |
| Пісок 3,78 м3 | 1600 грн. |
| Суміш бетонна готова важка 3,26м3 | 5600грн |
| Демонтаж старого покриття | 30000 грн |
| Укладка нового покриття | 70000 грн |
| Технагляд | 4000 грн |
| Інше (використання механізмів, вивіз сміття тощо) | 15000 грн |
| РАЗОМ: | 249500 |

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які зареєстровані або проживають на території м. Херсона, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей проєкт (окрім його авторів), що додається для малих проєктів та 50 осіб для великих. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку в паперовій формі).

10. Контактні дані автора/авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

а) висловлюю  свою  згоду  на  використання  моєї  електронної  адреси

для зазначених вище цілей:

deti.art@ukr.net

0996418555

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів проєктів (тільки для Херсонської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка є недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):

a) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту,

в) інші матеріали, суттєві для поданого проєкту (креслення, схеми тощо) ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………